        OBJECTIFS
Objectif 1 – Organisation du Projet
        Objectif 1 : Organisation des tâches et planification du projet
  Compréhension du besoin client
  Audit et analyse des données
  Étude de faisabilité (technique/fonctionnelle)
  Recherche et sélection de solutions IA
  Rédaction des livrables
  Préparation à la soutenance

Objectif 2 – Choix des outils à utiliser
        Objectif 2 : Choix et justification des outils
 Bibliothèques Python : Pandas, Scikit-learn, etc.
 Environnements : Google Colab, Jupyter Notebook, VS Code
 Visualisation des données : Power BI, Tableau, Matplotlib, Seaborn

Objectif 3 – Techniques IA et base de données
       Objectif 3 : Choix des techniques IA et base de données
  Base de données choisie : PostgreSQL
  Techniques IA envisagées :
• Clustering
• Systèmes de recommandation
• Séries temporelles
Objectif 4 – Processus ETL
        Objectif 4 : Conception et mise en œuvre d’un processus ETL
   Définition du pipeline de données :
• Extraction
• Transformation
• Chargement (ETL)
Outils : Pandas, SQL, Python

        Roadmap Projet MSPR BLOC 1 – Intelligence Artificielle
Objectif 1 Définition & Planification du projet
Tâches :
- Comprendre le besoin métier
- Faire un audit des données existantes
- Étudier la faisabilité technique et fonctionnelle
- Identifier les livrables attendus

Objectif 2 : Préparation environnement & Choix technos
Tâches :
- Choix des bibliothèques Python (Pandas, Scikit-learn, Matplotlib..)
- Choix de la plateforme (Google Colab )
- Configuration de la base PostgreSQL
- Choix de l’outil de visualisation (Power BI)
Outils :
- Python, Google Colab
- PostgreSQL
- Power BI
- GitHub
Objectif 3 :Préparation & Traitement des données (ETL)
Tâches :
- Téléchargement des données brutes (CSV)
- Nettoyage et structuration avec Pandas
- Transformation (création de nouvelles colonnes, encodage, normalisation…)
- Chargement dans PostgreSQL
Outils :
- Pandas, PostgreSQL
- SQLAlchemy (connexion Python et PostgreSQL)
Objectif 3 : Application des algorithmes IA
Tâches :
- Choix des modèles selon le cas (Clustering,Série Temporelle…)
- Entraînement et évaluation des modèles
- Optimisation (hyperparamètres)
- Comparaison de performances
Outils :
- Scikit-learn, Prophet (pour séries temporelles), Surprise (pour reco)
- Jupyter/Colab
- Matplotlib / Seaborn
Objectif 5 Visualisation & Présentation finale :
Tâches :
- Création d’un tableau de bord Power BI
- Intégration des résultats (modèles + data)
- Préparation de la soutenance
- Rédaction du rapport final
Outils :
- Power BI
- PowerPoint (pour soutenance)
- Google Docs ou Word (rapport)